АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2024 №38

Об утверждении годового отчета о реализации (выполнении) муниципальной программы администрации поселения Рязановское «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 06.11.2022 №56 "Об организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации поселения Рязановское в городе Москве от 16.01.2024 №5 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации муниципальных программ поселения Рязановское в городе Москве и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения Рязановское в городе Москве», Уставом поселения Рязановское, администрация поселение Рязановское п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить годовой отчет о реализации (выполнении) муниципальной программы администрации поселения Рязановское в городе Москве «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.Ю. Фалееву.

Глава администрации                                                                             Н.Б. Бобылев

Разослано: дело –1 экз., прокуратура – 1 экз., ф. отдел – 1 экз.,

## Приложение

к постановлению администрации

поселения Рязановское в городе Москве

от 29.02.2024 № 38

| Годовой отчет о выполнении муниципальной программы поселения Рязановское «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год Заказчик администрация поселения Рязановское |
| --- |
| Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования на 2023 год тыс. руб. | Выполнено тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выполнение работ по благоустройству территорий пос. Знамя Октября д.29 пос. Знамя Октября д.9 | 14 981,2 | 14 981,2 | 14 981,2 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 299,7 | 299,7 | 299,7 |
| за счет субсидий г. Москвы | 14 681,5 | 14 681,5 | 14 681,5 |
| Выполнение работ по благоустройству территории поселения Рязановское в городе Москве поселок Знамя Октября д.д. 23, 24, поселок Знамя Октября, мкрн. Родники д.д. 2, 4, поселок. Знамя Октября д. 21, поселок Фабрики им. 1 Мая дд. 5, 11, 48, 49, 50, 52, 6, 12, 45, 47, дер. Девятское мкрн. Родники ул. Южная, ул. Солнечная - ул. Луговая. | 49 598,7 | 49 598,7 | 49 598,7 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 49 598,7 | 49 598,7 | 49 598,7 |
| Выполнение работ по благоустройству территории поселения Рязановское в городе Москве поселок Знамя Октября д. 29, село Остафьево | 8 530,0 | 8 496,4 | 8 496,4 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 8 530,0 | 8 496,4 | 8 496,4 |
| Выполнение локальных мероприятий по благоустройству | 13 557,5 | 13 557,5 | 13 557,5 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 13 557,5 | 13 557,5 | 13 557,5 |
| Приобретение МАФ | 700,0 | 599,0 | 599,0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 700,0 | 599,0 | 599,0 |
| Устройство и ремонт мусоросборочных площадок | 2 300,0 | 2 157,8 | 2 157,8 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 2 300,0 | 2 157,8 | 2 157,8 |
| Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское и объектов озеленения |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования на 2023 год тыс. руб. | Выполнено тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. |
| Санитарное содержание дворовых территорий поселков | 127 432,1 | 126 558,3 | 126 558,3 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 6 151,4 | 6 151,4 | 6 151,4 |
| за счет субсидий г. Москвы | 121 280,7 | 120 406,9 | 120 406,9 |
| Санитарное содержание территорий прилегающих к поселкам и дворовых территорий деревень. | 13 900,0 | 13 830,7 | 13 830,7 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 13 900,0 | 13 830,7 | 13 830,7 |
| Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 8 971,5 | 8 919,7 | 8 800,2 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 8 971,5 | 8 919,7 | 8 800,2 |
| Прочие мероприятия благоустройства |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования на 2023 год тыс. руб. | Выполнено тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. |
| Отлов и содержание безнадзорных животных | 7 200,0 | 7 089,6 | 7 089,6 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 7 200,0 | 7 089,6 | 7 089,6 |
| Выполнение уходно-оздоровительных мероприятий по содержанию зеленых насаждений на территории поселения Рязановское в городе Москве. | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| Приобретение рассады | 300,0 | 299,4 | 299,4 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 300,0 | 299,4 | 299,4 |
| Уничтожение комбинированным методом опасного растения ( борщевика Сосновского), акарицидная и противомалярийная обработка территорий | 294,0 | 293,9 | 293,9 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 294,0 | 293,9 | 293,9 |
| Закупка материалов для проведения субботника | 200,0 | 195,6 | 195,6 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 200,0 | 195,6 | 195,6 |
| Оказание услуг по праздничному оформлению территории поселения Рязановское в городе Москве к празднованию Нового года и Рождества Христова | 1 290,9 | 1 190,0 | 1 190,0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 1 290,9 | 1 190,0 | 1 190,0 |
| Закупка РФИД датчиков (меток) для инвентаризации МАФ, оборудование. компенсаторы | 202,0 | 201,4 | 201,4 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 202,0 | 201,4 | 201,4 |
| Выполнение работ по ремонту монумента "Защитникам Отечества" | 600,0 | 599,9 | 599,9 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 600,0 | 599,9 | 599,9 |
| Выполнение работ по закупке и установке информационных знаков | 300,0 | 220,0 | 220,0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 300,0 | 220,0 | 220,0 |
| Обустройство площадок для подъезда пожарной техники и установка специальных знаков на площадках для пожарной и аварийно-спасательной техники на дворовых территориях | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Изготовление информационных стендов, указателей к водоемам | 300,0 | 267,5 | 267,5 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 300,0 | 267,5 | 267,5 |
| Итого по муниципальной программе | 258 457,9 | 256 856,6 | 256 737,1 |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 122 495,7 | 121 768,2 | 121 648,7 |
| за счет средств бюджета города Москвы | 135 962,2 | 135 088,4 | 135 088,4 |

| Оценка результатов реализации муниципальных программ «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год |
| --- |
| Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования |
| № п.п. | Задачи , направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные показатели / или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей решение задач | единица измерения | Планируемые значения показателя на 2023 год | Достигнутое значения показателя на 2023 год |
|  |  | Бюджет поселения Рязановское | Другие источники Бюджет города Москвы | Бюджет поселения Рязановское | Другие источники Бюджет города Москвы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству территорий пос. Знамя Октября д.29 пос. Знамя Октября д.9 | 299,7 | 14 681,5 | 299,7 | 14 681,5 | Создание доступной среды; выделение пешеходных, транспортных зон | м2 | 26 877,0 | 26 877,0 |
| 1.2 | Выполнение работ по благоустройству территории поселения Рязановское в городе Москве поселок Знамя Октября д.д. 23, 24, поселок Знамя Октября, мкрн. Родники д.д. 2, 4, поселок. Знамя Октября д. 21, поселок Фабрики им. 1 Мая дд. 5, 11, 48, 49, 50, 52, 6, 12, 45, 47, дер. Девятское мкрн. Родники ул. Южная, ул. Солнечная - ул. Луговая. | 49 598,7 | 0,0 | 49 598,7 | 0,0 | Создание доступной среды; выделение пешеходных, транспортных и различных функциональных зон | м2 | 89 105,0 | 89 105,0 |
| 1.3 | Выполнение работ по благоустройству территории поселения Рязановское в городе Москве поселок Знамя Октября д. 29, село Остафьево | 8 530,0 | 0,0 | 8 496,4 | 0,0 | Создание доступной среды; выделение пешеходных, транспортных и различных функциональных зон | м2 | 15 142,0 | 15 142,0 |
| 1.4 | Выполнение локальных мероприятий по благоустройству | 13 557,5 | 0,0 | 13 557,5 | 0,0 | Создание доступной среды; выделение пешеходных, транспортных и различных функциональных зон | м2 | 70 355,0 | 70 355,0 |
| 1.5 | Поставка МАФ | 700,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | количество приобретенных МАФ | шт | 2,0 | 1,0 |
| 1.6 | Устройство и ремонт мусоросборочных площадок | 2 300,0 | 0,0 | 2 157,8 | 0,0 | количество отремонтированных мусоросборочных площадок | шт | 7,0 | 7,0 |
| Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское и объектов озеленения |
| № п.п. | Задачи , направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные показатели / или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей решение задач | единица измерения | Планируемые значения показателя на 2023 год | Достигнутое значения показателя на 2023 год |
|  |  | Бюджет поселения Рязановское | Другие источники Бюджет города Москвы | Бюджет поселения Рязановское | Другие источники Бюджет города Москвы |  |  |  |  |
| 2.1 | Санитарное содержание дворовых территорий поселков | 6 151,4 | 121 280,7 | 6 151,4 | 120 406,9 | площадь убранной дворовой территории находящиеся на содержании | м2 | 661 337,8 | 661 337,8 |
| 2.2 | Санитарное содержание территорий прилегающих к поселкам и дворовых территорий деревень. | 13 900,0 | 0,0 | 13 830,7 | 0,0 | площадь убранной территорий прилигающих к поселкам , деревень, находящиеся на содержании | м2 | 108 228,0 | 108 228,0 |
| 2.3 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 8 971,5 | 0,0 | 8 919,7 | 0,0 | Объем ликвидированного несанкционированного мусора | м2 | 8 421,0 | 8 421,0 |
| Прочие мероприятия благоустройства |
| № п.п. | Задачи , направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные показатели / или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей решение задач | единица измерения | Планируемые значения показателя на 2023 год | Достигнутое значения показателя на 2023 год |
|  |  | Бюджет поселения Рязановское | Другие источники Бюджет города Москвы | Бюджет поселения Рязановское | Другие источники Бюджет города Москвы |  |  |  |  |
| 3.1 | Отлов и содержание безнадзорных животных | 7 200,0 | 0,0 | 7 089,6 | 0,0 | количество отловленных и находящихся на содержании безнадзорных животных | шт | 184,0 | 183,0 |
| 3.2 | Выполнение уходно-оздоровительных мероприятий по содержанию зеленых насаждений на территории поселения Рязановское в городе Москве. | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | количество зеленых насаждений | шт | 830,0 | 830,0 |
| 3.3 | Приобретение рассады | 300,0 | 0,0 | 299,4 | 0,0 | количество луковиц цветов | шт | 10 050,0 | 10 050,0 |
| 3.4 | Уничтожение комбинированным методом опасного растения ( борщевика Сосновского), акарицидная и противомалярийная обработка территорий | 294,0 | 0,0 | 293,9 | 0,0 | Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории поселения | м2 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 3.5 | Закупка материалов для проведения субботника | 200,0 | 0,0 | 195,6 | 0,0 | расходный материал для проведения субботника | шт | 540,0 | 540,0 |
| 3.6 | Оказание услуг по праздничному оформлению территории поселения Рязановское в городе Москве к празнованию Нового года и Рождества Христова | 1 290,9 | 0,0 | 1 190,0 | 0,0 | предоставление елок и елочного украшения | ед. | 5,0 | 5,0 |
| 3.7 | Закупка РФИД датчиков (меток) для инвентаризации МАФ, оборудование. компенсаторы | 202,0 | 0,0 | 201,4 | 0,0 | количество датчиков | шт | 1 620,0 | 1 620,0 |
| 3.8 | Выполнение работ по ремонту монумента "Защитникам Отечества" | 600,0 | 0,0 | 599,9 | 0,0 | количество отремонтированных памятников | шт | 1,0 | 1,0 |
| 3.9 | Выполнение работ по закупке и установке информационных знаков | 300,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | информирование жителей | шт | 2 700,0 | 796,0 |
| 3.10 | Обустройство площадок для подъезда пожарной техники и установка специальных знаков на площадках для пожарной и аварийно-спасательной техники на дворовых территориях | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | количество площадок | шт | 2,0 | 2,0 |
| 3.11 | Изготовление информационных стендов, указателей к водоемам | 300,0 | 0,0 | 267,5 | 0,0 | информирование жителей | шт | 30,0 | 30,0 |

Ответственный исполнитель муниципальной программы   __________________ А.В. Шаталов

Оценка эффективности реализации муниципальной программы поселения Рязановское «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год.

Ip=(Мп*S)=1,06*0,94=1,0

S=Rф/Rп=18,8/20=0,94

Мп=1/n=1,0(20)/0,94(18,8)=1,06

Iэ=(256737,1*1,0/258457,9)=0,99

По итогам проведения анализа индекса эффективности определена качественная оценка эффективности реализации программы -0,99 (высокий уровень эффективности).