АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2024 №40

Об утверждении годового отчета о реализации (выполнении) муниципальной программы администрации поселения Рязановское «Ремонт общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерно-коммунального назначения в поселении Рязановское на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 06.11.2022 №56 "Об организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации поселения Рязановское в городе Москве от 16.01.2024 №5 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации муниципальных программ поселения Рязановское в городе Москве и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения Рязановское в городе Москве», Уставом поселения Рязановское, администрация поселение Рязановское п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить годовой отчет о реализации (выполнении) муниципальной программы администрации поселения Рязановское в городе Москве «Ремонт общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерно-коммунального назначения в поселении Рязановское на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.Ю. Фалееву.

Глава администрации                                                                        Н.Б. Бобылев

Разослано: дело –1 экз., прокуратура – 1 экз., ф. отдел – 1 экз.,

## Приложение

к Постановлению администрации

поселения Рязановское в городе Москве

от 29.02.2024 № 40

| Годовой отчет о выполнении муниципальной программы поселения Рязановское «Ремонт общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерно-коммунального назначения в поселении Рязановское на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год Заказчик администрация поселения Рязановское |
| --- |
| Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2023 год, тыс. руб. | Выполнено тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах | 5900,0 | 5886,2 | 5886,2 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 5900,0 | 5886,2 | 5886,2 |
| Ремонт нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) | 500,0 | 33,9 | 33,9 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 500,0 | 33,9 | 33,9 |
| Исследование качества воды в нецентрализованных источниках водоснабжения (колодцах) | 250,0 | 185,7 | 185,7 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 250,0 | 185,7 | 185,7 |
| Изготовление и установка устройств, обеспечивающих доступность зданий для маломобильных групп населения (пандусы, перила) | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах | 5425,0 | 5356,6 | 5356,6 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 5425,0 | 5356,6 | 5356,6 |
| Работы по очистке крыш с металлическими и скатными кровлями от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках многоквартирных домов поселения Рязановское, в которых имеется доля муниципальной собственности поселения в праве общей собственности на общее имущество | 1200,0 | 1070,2 | 1070,2 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 1200,0 | 1070,2 | 1070,2 |
| Итого по муниципальной программе | 13 775,0 | 12 532,6 | 12 532,6 |
| за счет средств бюджета поселения Рязановское | 13 775,0 | 12 532,6 | 12 532,6 |

| Оценка результатов реализации муниципальной программы «Ремонт общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерно-коммунального назначения в поселении Рязановское на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год |
| --- |
| № п.п. | Задачи , направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные показатели / или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей решение задач | единица измерения | Планируемое значение показателя за 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023год |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники Бюджет города Москвы | Бюджет поселения | Другие источники Бюджет города Москвы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Содержание и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах | 5900 | 0,0 | 5 886,2 | 0,0 | ремонт сетей | шт. | 53,00 | 53,0 |
| 1.2 | Ремонт нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) | 500 | 0,0 | 33,9 | 0,0 | ремонт колодцев | шт. | 17,00 | 1,0 |
| 1.3 | Исследование качества воды в нецентрализованных источниках водоснабжения (колодцах) | 250 | 0,0 | 185,7 | 0,0 | проверка качества воды | усл. ед | 2,00 | 2,0 |
| 1.4 | Изготовление и установка устройств, обеспечивающих доступность зданий для маломобильных групп населения (пандусы, перила) | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение доступности многоквартирных домов для маломобильных групп населения | шт. | 1,00 | 0,0 |
| 1.5 | Ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах | 5425 | 0,0 | 5 356,6 | 0,0 | комфортное проживание | шт. | 17,00 | 13,0 |
| 1.6 | Работы по очистке крыш с металлическими и скатными кровлями от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках многоквартирных домов поселения Рязановское, в которых имеется доля муниципальной собственности поселения в праве общей собственности на общее имущество | 1200 | 0,0 | 1 070,2 | 0,0 | безопасность жителей | шт. | 10,00 | 10,0 |

Ответственный исполнитель муниципальной программы   __________________ Балденков К.Е.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы поселения Рязановское «Ремонт общего имущества многоквартирных домов и объектов инженерно-коммунального назначения в поселении Рязановское на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год.

Ip=(Мп*S)=1,54*0,65=1,0

S=Rф/Rп=3,9/6=0,65

Мп=1/n=1,0(6)/0,65(3,9)=1,54

Iэ=(12532,6*1,0/13775,0)=0,91

По итогам проведения анализа индекса эффективности определена качественная оценка эффективности реализации программы -0,91 (высокий уровень эффективности).