**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 16.01.2023 № 5

**Об утверждении адресного перечня по благоустройству территории жилой застройки поселения Рязановское в 2023 году**

В соответствии с решением Совета депутатов поселения Рязановское   
от 29.11.2022 №4/45 «О бюджете поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом поселения Рязановское,   
а также в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов администрация поселения Рязановское   
**п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить «Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки поселения Рязановское в 2023 году» согласно приложению   
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на главу администрации поселения Рязановское.

**Глава администрации Н.Б. Бобылев**

Разослано: дело-1, экз., эо-1экз, отд. благоустройства-1экз.

Приложение

к постановлению администрации

поселения Рязановское в городе Москве

от \_16.01.2023\_ № 5\_

**Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки поселения Рязановское в 2023 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Тип объекта (дворовая территория, деревня, село парк, улица)** | **Адрес объекта (наименование объекта)** | **Площадь\*,  кв.м** | **Наименование объекта благоустройства, расположенного на дворовой территории  (МАФ, АБП, газон и т.д.)** | **Кол-во** | **Ед.  измер.** | **Характеристика** | **Вид выполняемых работ** | **Привязка выполнения работ** | **Субсидия** | **Патенты (руб)** | **Местный бюджет (руб)** | **Сумма (руб)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Внутригородское муниципальное образование Рязановское** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рязановское | дворовая территория | п. Знамя Октября д. 29 | 20763 | АБП (проезд) | 6012 | м.кв. | смеси асфальтобетонные | устройство | дворовая территория | 1 545 015,75 | 4 856 716,50 | 130 732,58 | 6 532 464,83 |
| Бортовой камень (камни бетонные бортовые дорожные) | 1322 | м.п. | камни бетонные бортовые | устройство | дворовая территория | 575 261,73 | 1 821 662,15 | 48 916,81 | 2 445 840,69 |
| Бортовой камень (камни бетонные бортовые газонные) | 1147 | м.п. | камни бетонные бортовые газонные | устройство | дворовая территория | 377 116,60 | 1 194 202,55 | 32 067,75 | 1 603 386,90 |
| АБП (тротуар) | 1897 | м.кв. | смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные | устройство | дворовая территория | 464 326,32 | 1 470 366,68 | 39 483,74 | 1 974 176,74 |
|  | **Итого:** |  |  | **20763** |  |  |  |  |  |  | **2 961 720,40** | **9 342 947,88** | **251 200,88** | **12 555 869,16** |
| 2 | Рязановское | дворовая территория | п. Знамя Октября, д. 9 | 6114 | АБП (проезд) . | 1703 | м.кв. | смеси асфальтобетонные дорожные | устройство | дворовая территория | 414 763,15 | 1 313 416,66 | 35 268,98 | 1 763 448,79 |
| Бортовой камень (камни бетонные бортовые газонные ) | 72 | м.п. | камни бетонные бортовые газонные | устройство | дворовая территория | 23 623,37 | 74 807,35 | 2 008,79 | 100 439,51 |
| АБП (тротуарная сеть ) | 78 | м.кв. | смеси асфальтобетонные | устройство | дворовая территория | 18 035,18 | 57 111,41 | 1 533,60 | 76 680,19 |
| Бортовой камень (камни бетонные бортовые дорожные) | 297 | м.п. | камни бетонные бортовые | устройство | дворовая территория | 129 257,90 | 409 316,70 | 10 991,32 | 549 565,92 |
|  | **Итого:** |  |  | **6114** |  |  |  |  |  |  | **585 679,60** | **1 854 652,12** | **49 802,69** | **2 490 134,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 547 400,00** | **11 197 600,00** | **301 003,57** | **15 046 003,57** |