**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 26.01.2016 № 12

**О внесении изменений в**

**постановление №48 от 17.02.2015г.**

**«Об утверждении муниципальной**

**программы «Благоустройство**

**территории поселения Рязановское**

**на 2015-2017г.г.»**

В соответствии с решением Совета депутатов поселения Рязановское от 27.10.2015г. № 2/17 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов поселения Рязановское от 30.10.2014г №3/3 « Об одобрении муниципальной Программы «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Администрация поселения Рязановское **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.» изменения, изложив раздел 3 «Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2016-2017 год» в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.» изменения, изложив раздел 4 «Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское» в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.» изменения, изложив раздел 5 «Озеленение территории поселения Рязановское» в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
4. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.» изменения, изложив раздел 6 «Модернизация и ремонт мусоросборочных площадок» в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
5. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.» изменения, изложив раздел 7 «Прочие мероприятия благоустройства» в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации поселения Рязановское Н.Б. Бобылева.

**Глава Администрации поселения Рязановское Н.Б. Бобылев**

Разослано: оо-2, фо-1экз., эо-1, заместителям-4, прокуратура-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение к  постановлению | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 26.01.2016 | №\_12\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.1. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2016 год.** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Муниципальное образование** | **Улица** | **дом** | **Общая площадь дворовой территории, кв.м** | **Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, газон и т.б.)** | **Ед. измер.** | **Кол-во** | **Вид выполняемых работ** | **План по программе, руб.** | **Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб** | **Средства за счет бюджета муниципального образования, руб** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | поселение Рязановское | пос.Знамя Октября | 15 | 6975,5 | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1612 | ремонт | 1 922 721,70 | 1 922 721,70 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 33 | установка | 30 735,70 | 30 735,70 | 0,00 |
| тропиночная сеть | кв.м. | 260 | ремонт | 136 715,98 | 136 715,98 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 248 | установка | 186 362,75 | 186 362,75 | 0,00 |
| парковочные карманы | м.кв. | 145 | устройство | 233 590,03 | 233 590,03 | 0,00 |
| проезжая часть | м.кв. | 110 | расширение | 144 244,79 | 144 244,79 | 0,00 |
| тропиночная сеть | кв.м. | 204 | устройство | 261 370,83 | 261 370,83 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 272 | установка | 204 397,88 | 204 397,88 | 0,00 |
| резиновое покрытие | м.кв. | 203 | устройство | 556 715,23 | 556 715,23 | 0,00 |
| площадка из высевки | м.кв. | 9 | устройство | 13 910,74 | 13 910,74 | 0,00 |
| маф | шт | 24 | установка | 243 146,65 | 243 146,65 | 0,00 |
| газонное ограждение | м.п. | 144 | установка | 166 004,70 | 166 004,70 | 0,00 |
| газон | м.кв. | 150 | капитальный ремонт | 49 810,14 | 49 810,14 | 0,00 |
| **итого** |  |  |  | **4 149 727,10** | **4 149 727,10** | **0,00** |
| 2 | поселение Рязановское | пос.Знамя Октября | 19 | 16759,5 | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1900 | ремонт | 2 364 344,44 | 2 364 344,44 | 0,00 |
| тропиночная сеть | м.кв. | 88 | устройство | 108 269,32 | 108 269,32 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 594 | установка | 220 930,07 | 220 930,07 | 0,00 |
| резиновое покрытие | м.кв. | 249 | устройство | 422 788,23 | 422 788,23 | 0,00 |
| тропиночная сеть | шт | 560 | ремонт | 260 013,85 | 260 013,85 | 0,00 |
| МАФ |  | 37 | установка | 361 537,51 | 361 537,51 | 0,00 |
| детские маф | шт | 9 | установка | 1 158 340,26 | 1 158 340,26 | 0,00 |
| проезжая часть | шт | 174 | расширение | 241 010,49 | 241 010,49 | 0,00 |
| контейнерная площадка | шт | 1 | устройство | 102 627,37 | 102 627,37 | 0,00 |
| деревья |  | 69 | закупка, посадка | 678 771,97 | 678 771,97 | 0,00 |
| газон | м.кв. | 350 | капитальный ремонт | 111 226,19 | 111 226,19 | 0,00 |
| **итого** |  |  |  | **6 029 859,70** | **6 029 859,70** | **0,00** |
| 3 | поселение Рязановское | пос. Ерино | 5,6 | 6692,0 | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1074 | ремонт | 1 288 929,92 | 1 288 929,92 | 0,00 |
| бортовой камень |  | 226 | установка | 210 493,05 | 210 493,05 | 0,00 |
| проезжая часть | м.кв. | 182 | расширение | 216 361,15 | 216 361,15 | 0,00 |
| тропиночная сеть | кв.м. | 142 | ремонт | 88 977,56 | 88 977,56 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 76 | установка | 57 111,17 | 57 111,17 | 0,00 |
| тропиночная сеть | м.кв. | 179 | устройство | 257 240,15 | 257 240,15 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 298 | установка | 277 552,78 | 277 552,78 | 0,00 |
| плиточное покрытие | м.кв. | 142 | устройство | 376 919,93 | 376 919,93 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 135 | установка | 133 677,67 | 133 677,67 | 0,00 |
| ограждение детской площадки выс. 1,2 | м.п. | 20 | устройство | 47 950,49 | 47 950,49 | 0,00 |
| резиновое покрытие на детской площадке | кв.м. | 204 | устройство | 346 380,70 | 346 380,70 | 0,00 |
| бортовой камень | шт | 58 | установка | 51 537,53 | 51 537,53 | 0,00 |
| маф"арка" | шт | 1 | установка | 29 192,46 | 29 192,46 | 0,00 |
| МАФ | шт | 19 | установка | 1 052 599,18 | 1 052 599,18 | 0,00 |
| деревья |  | 5 | закупка, посадка | 43 187,67 | 43 187,67 | 0,00 |
|  |  |  |  | **итого** |  |  |  | **4 478 111,41** | **4 478 111,41** | **0,00** |
| 4 | поселение Рязановское | пос. Ерино | ул. Высокая д.5 | 6300,0 | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1271 | ремонт | 1 262 858,99 | 1 262 858,99 | 0,00 |
| газон | м.кв. | 70 | капитальный ремонт | 23 096,16 | 23 096,16 | 0,00 |
| **итого** |  |  |  | **1 285 955,15** | **1 285 955,15** | **0,00** |
| 5 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | д.7 | 9600,0 | плиточное покрытие | м.кв. | 434 | устройство | 1 152 443,42 | 1 152 443,42 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 722 | установка | 714 927,90 | 714 927,90 | 0,00 |
| резиновое покрытие на атлетической площадке | м.кв. | 56 | устройство | 136 787,24 | 136 787,24 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 30 | установка | 26 657,34 | 26 657,34 | 0,00 |
| атлетический павильон (крытый) | компл. | 1 | установка | 518 188,00 | 518 188,00 | 0,00 |
| резиновое покрытие на детской площадке (расширение) | м.кв. | 54 | устройство | 91 689,01 | 91 689,01 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 28 | установка | 24 880,18 | 24 880,18 | 0,00 |
| маф | шт | 7 | установка | 763 190,02 | 763 190,02 | 0,00 |
| диван парковый | шт | 15 | установка | 255 449,94 | 255 449,94 | 0,00 |
| урна | шт | 8 | установка | 37 646,72 | 37 646,72 | 0,00 |
| арочный мост | шт | 1 | устройство | 277 484,46 | 277 484,46 | 0,00 |
| арка с вазонами | шт | 3 | установка | 87 577,37 | 87 577,37 | 0,00 |
| резиновое покрытие на площадке воркаут | м.кв. | 80 | устройство | 316 023,75 | 316 023,75 | 0,00 |
| спорт МАФ | шт | 5 | установка | 301 200,02 | 301 200,02 | 0,00 |
| парковочные карманы | м.кв. | 160 | устройство | 257 637,80 | 257 637,80 | 0,00 |
| абп | м.кв. | 172 | ремонт | 107 775,65 | 107 775,65 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 88 | установка | 81 961,93 | 81 961,93 | 0,00 |
| ограждение газона | м.п. | 322 | установка | 388 535,25 | 388 535,25 | 0,00 |
| газон | м.кв. | 300 | капитальный ремонт | 98 983,44 | 98 983,44 | 0,00 |
| деревья | шт | 25 | закупка, посадка | 154 022,45 | 154 022,45 | 0,00 |
| **итого** |  |  |  | **5 793 061,89** | **5 793 061,89** | **0,00** |
| 6 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая (аллея ветеранов) | д.39 | 6000 | плиточное покрытие | м.кв. | 936 | устройство | 2 502 778,63 | 2 502 778,63 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 950 | установка | 854 584,08 | 854 584,08 | 0,00 |
| резиновое покрытие на атлетической площадке | м.кв. | 56 | устройство | 150 463,26 | 150 463,26 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 30 | установка | 26 986,86 | 26 986,86 | 0,00 |
| атлетический павильон (крытый) | компл. | 1 | установка | 764 700,00 | 764 700,00 | 0,00 |
| газон | м.кв. | 900 | капитальный ремонт | 256 619,83 | 256 619,83 | 0,00 |
| диван парковый | шт | 16 | установка | 272 600,01 | 272 600,01 | 0,00 |
| урна | шт | 11 | установка | 43 862,54 | 43 862,54 | 0,00 |
| маф"арка" | шт | 6 | установка | 87 912,01 | 87 912,01 | 0,00 |
| **итого** |  |  |  | **4 960 507,22** | **4 960 507,22** | **0,00** |
| 7 | поселение Рязановское | пос.Знамя Октября | 25 | 21547,9 | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 890 | ремонт | 1 068 613,52 | 1 068 613,52 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 286 | установка | 266 376,20 | 266 376,20 | 0,00 |
| парковочные карманы | м.кв | 607 | устройство | 856 021,86 | 856 021,86 | 0,00 |
| тропиночная сеть | м.кв | 560 | ремонт | 350 897,45 | 350 897,45 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 635 | установка | 477 178,85 | 477 178,85 | 0,00 |
| тропиночная сеть | м.кв | 65 | устройство | 74 589,96 | 74 589,96 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 107 | установка | 80 406,51 | 80 406,51 | 0,00 |
| противопарковочные столбики | шт. | 30 | установка | 44 837,35 | 44 837,35 | 0,00 |
| площадка в отсеве | м.кв. | 50 | устройство | 42 816,18 | 42 816,18 | 0,00 |
| газон | м.кв. | 400 | капитальный ремонт | 95 029,15 | 95 029,15 | 0,00 |
| кустарник | шт | 100 | закупка, посадка | 378 475,16 | 378 475,16 | 0,00 |
| резиновое покрытие | м.кв. | 210 | устройство | 544 799,03 | 544 799,03 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 58 | установка | 51 537,53 | 51 537,53 | 0,00 |
| маф | шт. | 7 | установка | 752 414,63 | 752 414,63 | 0,00 |
| диван парковый | шт. | 12 | установка | 204 450,01 | 204 450,01 | 0,00 |
| скамья | шт. | 6 | установка | 51 899,94 | 51 899,94 | 0,00 |
| урны | шт. | 10 | установка | 47 058,40 | 47 058,40 | 0,00 |
| **итого** |  |  |  | **5 387 401,72** | **5 387 401,72** | **0,00** |
| 8 | поселение Рязановское | дер. Старосырово |  | 1700 | тропиночная сеть | м.кв | 50 | устройство | 55 856,99 | 55 856,99 | 0,00 |
| резиновое покрытие | м.кв | 150 | устройство | 403 026,55 | 403 026,55 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 50 | установка | 41 026,30 | 41 026,30 | 0,00 |
| газон | м.кв. | 200 | капитальный ремонт | 57 026,59 | 57 026,59 | 0,00 |
| маф | шт | 10 | установка | 535 212,52 | 535 212,52 | 0,00 |
| **итого** |  |  |  | **1 092 148,94** | **1 092 148,94** | **0,00** |
| 9 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 2 | 8730 | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 914 | ремонт | 725 671,85 | 725 671,85 | 0,00 |
| парковочные карманы | м.кв. | 120 | устройство | 140 837,89 | 140 837,89 | 0,00 |
| ограждение газона | м.п. | 134 | установка | 129 057,30 | 129 057,30 | 0,00 |
| тропиночная сеть | м.кв | 7,5 | устройство | 7 718,76 | 7 718,76 | 0,00 |
| резиновое покрытие | м.кв. | 150 | устройство | 331 219,56 | 331 219,56 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 60 | установка | 49 231,55 | 49 231,55 | 0,00 |
| маф | шт | 18 | установка | 353 950,04 | 353 950,04 | 0,00 |
| газон | м.кв. | 300 | капитальный ремонт | 85 539,95 | 85 539,95 | 0,00 |
| **итого** |  |  |  | **1 823 226,87** | **1 823 226,87** | **0,00** |
| 10 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 6 | 8466,3 | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 2923 | ремонт | 2421027,79 | 2421027,79 | 0,00 |
| парковочные карманы | м.кв. | 160 | устройство | 188593,15 | 188593,15 | 0,00 |
| плиточное покрытие | м.кв. | 103 | устройство | 265599,31 | 0,00 | 265 599,31 |
| бортовой камень | м.п. | 69 | установка | 56616,26 | 56616,26 | 0,00 |
| тропиночная сеть | м.кв. | 186 | устройство | 185276,84 | 185276,84 | 0,00 |
| бортовой камень | м.п. | 309 | установка | 253542,42 | 253542,42 | 0,00 |
| диван парковый | шт | 12 | установка | 204450,01 | 204450,01 | 0,00 |
| урна | шт | 8 | установка | 31900,03 | 31900,03 | 0,00 |
| газон | м.кв. | 300 | капитальный ремонт | 85539,95 | 85539,95 | 0,00 |
| резиновое покрытие на спортивной площадке | м.кв. | 590 | устройство | 1541701,42 | 0,00 | 1 541 701,42 |
| бортовой камень | м.п. | 100 | установка | 82052,56 | 82052,56 | 0,00 |
| газонное ограждение | м.п. | 48 | установка | 47846,98 | 0,00 | 47 846,98 |
| сетчатое ограждение спортивной площадки | м.кв. | 398 | устройство | 174071,20 | 110608,17 | 63 463,03 |
| резиновое покрытие площадки с тренажерами | м.кв. | 84 | устройство | 170944,39 | 170944,39 | 0,00 |
| резиновое покрытие детской площадки | м.кв. | 243 | устройство | 263169,43 | 263169,43 | 0,00 |
| маф спортивные | шт | 6 | установка | 451525,02 | 0,00 | 451 525,02 |
| **итого** |  |  |  | **6423856,76** | **4053721,00** | **2 370 135,76** |
| 11 | поселение Рязановское | пос.Знамя Октября | 18 | 8310,0 | парковочные карманы | м.кв. | 108 | ремонт | 135 864,55 | 0,00 | 135864,55 |
| АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1161 | устройство | 1 253 652,11 | 0,00 | 1 253 652,11 |
| тропиночная сеть | м.п. | 357 | ремонт | 266 331,39 | 0,00 | 266331,39 |
| тропиночная сеть | м.кв. | 66 | устройство | 107 187,61 | 0,00 | 107 187,61 |
| бортовой камень | м.п. | 391 | установка | 284 720,25 | 0,00 | 284 720,25 |
| резиновое покрытие | м.кв. | 170 | устройство | 436 691,91 | 0,00 | 436 691,91 |
| бортовой камень | м.п. | 54 | установка | 39 321,99 | 0,00 | 39 321,99 |
| площадка из высевки | м.кв. | 9 | устройство | 14 155,34 | 0,00 | 14 155,34 |
| урны | шт | 9 | установка | 35 887,53 | 0,00 | 35 887,53 |
| диван парковый | шт | 10 | установка | 148 146,92 | 0,00 | 148 146,92 |
| кустарник | шт | 40 | закупка, посадка | 27 040,40 | 0,00 | 27 040,40 |
| **итого** |  |  |  | **2 749 000,00** | **0,00** | **2 749 000,00** |
| 12 | поселение Рязановское | пос. Ерино | 9 | 8867 | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1413 | ремонт | 1 475 198,20 | 0,00 | 1 475 198,20 |
| тропиночная сеть | м.кв | 56 | устройство | 88 127,29 | 0,00 | 88 127,29 |
| бортовой камень | м.п. | 58 | установка | 47 590,49 | 0,00 | 47 590,49 |
| плиточное покрытие | м.кв. | 166 | устройство | 453 162,41 | 0,00 | 453 162,41 |
| бортовой камень | м.п. | 90 | установка | 80 960,60 | 0,00 | 80 960,60 |
| тропиночная сеть | м.кв | 269 | ремонт | 141 594,24 | 0,00 | 141 594,24 |
| бортовой камень | м.п. | 160 | установка | 131 284,10 | 0,00 | 131 284,10 |
| газон | м.кв. | 900 | капитальный ремонт | 256 619,83 | 0,00 | 256 619,83 |
| резиновое покрытие | м.кв | 160 | устройство | 429 894,92 | 0,00 | 429 894,92 |
| бортовой камень | м.п. | 52 | установка | 42 667,34 | 0,00 | 42 667,34 |
| маф | шт | 9 | установка | 634 900,00 | 0,00 | 634 900,00 |
| диван парковый | шт | 7 | установка | 119 262,51 | 0,00 | 119 262,51 |
| урна | шт | 8 | установка | 31 900,03 | 0,00 | 31 900,03 |
| кустарник | шт | 200 | закупка, посадка | 161 540,86 | 0,00 | 161 540,86 |
| деревья | шт | 3 | закупка, посадка | 18 932,05 | 0,00 | 18 932,05 |
| **итого** |  |  |  | **4 113 634,85** | **0,00** | **4 113 634,85** |
| **итого по разделам** | |  | | **109948** |  | | | | **48286491,62** | **39053721,00** | **9 232 770,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Первый заместитель главы администрации В.Э. Мазур** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.2. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2017 год.** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Муниципальное образвоание** | **Улица** | **дом** | **Общая площадь дворовой территории, кв.м** | **Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, газон и т.б.)** | **Вид выполняемых работ** | | | **План по программе, руб.** | **Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб** | **Средства за счет бюджета муниципального образования, руб** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | **10** | **11** | **12** |
| 1 | поселение Рязановское | пос.Фабрики им. 1-го Мая | 53 | 29376,0 | тропиночная сеть | ремонт и устройство | | | 802 758,00 | 0,00 | 802 758,00 |
| 2 | поселение Рязановское | пос.Фабрики им. 1-го Мая | 51 | 11894,0 | АБП с заменой бортового камня, тропиночная сеть, резиновое покрытие, МАФ | ремонт, устройство, установка | | | 2 700 000,00 | 2700000,00 | 0,00 |
| 3 | поселение Рязановское | пос.Фабрики им. 1-го Мая | 7 (парк) | 17680,0 | плиточное покрытие, резиновое покрытие,МАФ, спортивные МАФ | ремонт, устройство, установка | | | 9 700 000,00 | 0,00 | 9700000,00 |
| 4 | поселение Рязановское | деревня Мостовское | 2 | 1100,0 | детская площадка | устройство | | | 1 200 000,00 | 1200000,00 | 0,00 |
| 5 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 1 | 8730,0 | АБП с заменой бортового камня, тропиночная сеть, МАФ | ремонт, установка | | | 1 450 000,00 | 0,00 | 1450000,00 |
| 6 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 7 | 5894,0 | АБП с заменой бортового камня, МАФ | ремонт, установка | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 7 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 8 | 11168,0 | АБП с заменой бортового камня, сетчатое ограждение, МАФ | ремонт, установка | | | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 |
| 8 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 11,13,16,20 | 21950,0 | АБП с заменой бортового камня, МАФ, площадка "Воркаут" | ремонт, установка | | | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 |
| 9 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 10 | 3103,0 | АБП , бортовой камень, газонное ограждение, парковочные карманы, площадка для сушки белья | ремонт, установка | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 26 | 4974,0 | абп с заменой бортового камня, расширение проезжей части, санитарная обрезка деревьев, устройство парковочные карманы, газонов | ремонт, устройство | | | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 |
| 11 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 30 | 8728,0 | абп с заменой бортового камня, расширение проезжей части, санитарная обрезка деревьев, парковочные карманы, газонов, МСП | ремонт, устройство | | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 12 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 21 | 5886,0 | абп , бортовой камень, газонное ограждение, у площадка для сушки белья | ремонт, устройство | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 13 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | 22 | 7399,0 | абп с заменой бортового камня, расширение проезжей части, парковочные карманы, газонов, МСП | ремонт, устройство | | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 14 | поселение Рязановское | пос. Ерино, ул. Высокая | 3а | 6300,0 | резиновое покрытие на детской игровой площадке, детское оборудование, площадка тихого отдыха, МСП | ремонт, устройство, установка | | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 15 | поселение Рязановское | пос. Ерино, ул. Высокая (парковка у школы) | 2 | 700,0 | парковка | устройство | | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 16 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | 9 | 4264,0 | абп с заменой бортового камня, диваны, урны, газоны | ремонт, установка | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 17 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | 18 | 3568,0 | абп с заменой бортового камня | ремонт | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 18 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | 19 | 5302,0 | абп с заменой бортового камня, тропиночная сеть | ремонт | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 19 | поселение Рязановское | деревня, Молодцы |  | 600,0 | детская площадка | устройство | | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 20 | поселение Рязановское | деревня Никульское |  | 600,0 | детская площадка | устройство | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 21 | поселение Рязановское | деревня Андреевское |  | 600,0 | детская площадка | устройство | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| **итого по разделам** | |  |  | **159816** |  |  | | | **48 360 000** | **36 510 000** | **11 850 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Первый заместитель главы администрации В.Э. Мазур** | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Количество | сумма | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. |
| 1 | Санитарное содержание дворовых территорий поселков и деревень | расчет | согласно технического задания | 83 814 500 | 0 | 25 814 500 | 0 | 28 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| 2 | Хозтовары для проведения субботников | шт | расчет | 600 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | м.куб. | расчет | 1 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 4 | Обработка мест массового отдыха (газоны) от клещей и дезинсекция | расчет | согласно технического задания | 680 000 | 0 | 280 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
|  | **Итого** |  |  | **86 294 500** | **0** | **26 494 500** | **0** | **28 900 000** | **0** | **30 900 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первый заместитель главы администрации В.Э. Мазур | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Озеленение территории поселения Рязановское | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Количество | сумма | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. |
| 1 | Омолаживающая санитарная обрезка, удаление сухих и аварийных деревьев в деревнях и пос. Фабрики им. 1-го Мая, пос. Знамя Октября, пос. Остафьево, пос. Ерино | расчет | согласно технического задания | 4 000 000 |  | 2 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 2 | Преобретение деревьев и рассады на клумбы | шт | расчет | 1 050 000 |  | 250 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |
| 3 | Удаление борщевика | расчет | согласно технического задания | 200 000 |  | 0 |  | 100 000 |  | 100 000 |
|  | **Итого** |  |  | **5 250 000** | **0** | **2 250 000** | **0** | **1 500 000** | **0** | **1 500 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первый заместитель главы администрации В.Э. Мазур | | | | | |  |  |  |  |
| 6. Модернизация и ремонт мусоросборочных площадок | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Количество | сумма | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. |
| 1 | Устройство и реконструкция мусоросборочных площадок | расчет | согласно технического задания | 2 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 600 000 | 0 | 400 000 |
| 2 | Преобретение мусорных контейнеров, расходных материалов (мешки, крышки) и урн | шт | расчет | 2 140 000 | 0 | 1 040 000 | 0 | 500 000 | 0 | 600 000 |
|  | **Итого** |  |  | **4 140 000** | **0** | **2 040 000** | **0** | **1 100 000** | **0** | **1 000 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первый заместитель главы администрации В.Э. Мазур | | | | | |  |  |  |  |
| 7. Прочие мероприятия благоустройства | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Количество | сумма | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. |
| 1 | Отлов и содержание безнадзорных животных | гол. | расчет | 3 006 020 |  | 550 000 | 1 937 100 | 1 228 010 | 1 937 100 | 1 228 010 |
| 2 | Проектирование охранной санитарной зоны колодцев | расчет | согласно технического задания | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 |
| 3 | Устройство охранной санитарной зоны колодцев | расчет | согласно технического задания | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
| 4 | Паспортизация дворовых территорий пос. Остафьево, пос. Фабрики им. 1-го Мая | расчет | согласно технического задания | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| 5 | Преобретение плодородного грунта (чернозем) | м.куб. | расчет | 670 000 | 0 | 270 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 6 | Исследование качества питьевой воды в колодцах (нецентрализованного водоснабжения) | расчет | согласно технического задания | 200 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 7 | Исследование водоемов на присутствие вирусов | расчет | согласно технического задания | 200 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 8 | Проектирование улично-дорожной сети в деревнях и поселках (Мостовское,Тарасово, пос. Фабрики им. 1-го Мая- школа Остафьево) | расчет | согласно технического задания | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Проектирование улично-дорожной сети в деревнях и поселках (пос. Фабрики им. 1-го Мая, дер. Девятское) | расчет | согласно технического задания | 2 400 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 |
| 10 | Преобретение исскуственных дорожных неровностей для установки на дворовых территориях | расчет | согласно технического задания | 368 700 | 0 | 100 000 | 0 | 118 700 | 0 | 150 000 |
|  | **Итого** |  |  | **11 744 720** | **0** | **4 120 000** | **1 937 100** | **3 446 710** | **1 937 100** | **4 178 010** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первый заместитель главы администрации В.Э. Мазур | | | | | |  |  |  |  |