**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 17.02.2015 № 48

Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территории поселения Рязановское

на 2015-2017г.г.»

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов поселения Рязановское от 20.01.2015г. № 8/7 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов поселения Рязановское «Об одобрении муниципальной Программы «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.», в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Администрация поселения Рязановское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.» согласно приложению.
2. Главному специалисту отдела благоустройства и строительства А.В.Шаталову обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.» в полном объеме.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации поселения Рязановское Н.Б. Бобылева.

Глава администрации поселения Рязановское Н.Б. Бобылев

Разослано: оо-2, фо-1экз., эо-1, заместителям-4, прокуратура-1

Приложение к постановлению Администрации поселения Рязановское от\_17.02.2015\_№\_48

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ

на 2015-2017 г.г.

**1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | **«**Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017 годы**»** | | | |
| Цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения.  - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов поселения Рязановское  - Совершенствование эстетического вида поселения Рязановское создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  - Развитие и поддержка предложений и инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.  - Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства  в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения | | | |
| Задачи Программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения.  2. Приведение в качественное состояние объектов благоустройства, зеленых насаждений населенных пунктов.  3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства и чистоты населенных пунктов.  4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора;  обустройство и модернизация имеющих мусоросборочных площадок и подъездных путей к ним | | | |
| Заказчик | Администрация поселения Рязановское | | | |
| Разработчик | Администрация поселения Рязановское | | | |
| Сроки реализации | 2015 – 2017 г.г. | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования на 2015 год.  2. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования на 2016-2017 год.  3. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское.  4. Озеленение территории поселения Рязановское.  5. Модернизация и ремонт мусоросборочных площадок.  6. Прочие мероприятия благоустройства  поселения**.** | | | |
| Источники финансирования  муниципальной Программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| **Всего** | Очередной  финансовый  год  **2015 год** | 1-й год планового  периода  **2016 год** | 2-й год  Планового  периода  **2017 год** |
| Средства бюджета поселения Рязановское | **127200,0** | 52870,0 | 35990,0 | 38340,0 |
| Субсидии города Москвы | **91663,5** | 32150,0 | 33090,5 | 26423,0 |
| Прочие источники | **-** | - | - | - |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  Программы | Ожидаемые результаты ее реализации:  Улучшение эстетического вида и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий поселения Рязановское; сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок;  повышение уровня ответственности жителей за состояние чистоты и порядка в месте проживания;  Повышение качества окружающей среды; уровня удовлетворенности жителей качеством окружающей среды. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **2. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п.п.** | **Муниципальное образование** | **Улица** | | **дом** | **Общая площадь дворовой территории, кв.м** | | **Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, газон и т.б.)** | **Ед. измер.** | | **Кол-во** | **Вид выполняемых работ** | | **План по программе, руб.** | | **В том числе средства муниципального образования, руб** | | **Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб** | |
| 1 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | | **7** | 2900 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 934 | ремонт | | 869 000,00 | | 869 000,00 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **869 000,00** | | **869 000,00** | | 0,0 | |
| 2 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | | **5** | 2400 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 980 | ремонт | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 200 000,00** | | **1 200 000,00** | | 0,0 | |
| 3 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | | **39** | 1 200,0 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 680 | ремонт | | 606 428,61 | | 0,0 | | 606 428,61 | |
| парковочные карманы | м.кв. | | 280 | устройство | | 331 534,21 | | 0,0 | | 331 534,21 | |
| тропиночная сеть | кв.м. | | 19 | устройство | | 20 893,06 | | 0,0 | | 20 893,06 | |
| урны | шт | | 2 | установка | | 7 975,01 | | 0,0 | | 7 975,01 | |
| газонное ограждение | м.п. | | 84 | установка | | 92 377,30 | | 0,0 | | 92 377,30 | |
| газон | м.кв. | | 224 | капитальный ремонт | | 82 279,31 | | 0,0 | | 82 279,31 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 141 487,50** | | **0,00** | | **1 141 487,50** | |
| 4 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | | **48** | 1 900,0 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 1026 | ремонт | | 1 125 995,39 | | 0,0 | | 1 125 995,39 | |
| тропиночная сеть | м.кв. | | 118 | устройство | | 132 174,37 | | 0,0 | | 132 174,37 | |
| парковочные карманы | м.кв. | | 120 | устройство | | 142 086,05 | | 0,0 | | 142 086,05 | |
| диван парковый | шт | | 4 | установка | | 45 650,00 | | 0,0 | | 45 650,00 | |
| урны | шт | | 4 | установка | | 15 950,00 | | 0,0 | | 15 950,00 | |
| газон | м.кв. | | 479 | капитальный ремонт | | 175 945,51 | | 0,0 | | 175 945,51 | |
| площадка для сушки белья | шт | | 1 | устройство | | 118 210,15 | | 0,0 | | 118 210,15 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 756 011,47** | | **0,00** | | **1 756 011,47** | |
| 5 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | | **49** | 2 000,0 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 760 | ремонт | | 828 417,87 | | 0,0 | | 828 417,87 | |
| тропиночная сеть | м.кв. | | 79 | устройство | | 93 466,50 | | 0,0 | | 93 466,50 | |
| резиновое покрытие | м.кв. | | 150 | устройство | | 359 179,91 | | 0,0 | | 359 179,91 | |
| МАФ | шт | | 4 | установка | | 380 237,50 | | 0,0 | | 380 237,50 | |
| площадка из высевки | м.кв. | | 16 | устройство | | 29 664,82 | | 0,0 | | 29 664,82 | |
| диван парковый | шт | | 8 | установка | | 91 300,00 | | 0,0 | | 91 300,00 | |
| урны | шт | | 6 | установка | | 23 925,00 | | 0,0 | | 23 925,00 | |
| газон | м.кв. | | 334 | капитальный ремонт | | 122 684,34 | | 0,0 | | 122 684,34 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 928 875,94** | | **0,00** | | **1 928 875,94** | |
| 6 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | | **50** | 2 100,0 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 485 | ремонт | | 630 697,95 | | 0,0 | | 630 697,95 | |
| проезжая часть | м.кв. | | 32 | расширение | | 37 889,59 | | 0,0 | | 37 889,59 | |
| тропиночная сеть | м.кв. | | 40 | устройство | | 47 525,07 | | 0,0 | | 47 525,07 | |
| урны | шт. | | 5 | установка | | 19 937,42 | | 0,0 | | 19 937,42 | |
| диван парковый | шт. | | 5 | установка | | 57 062,50 | | 0,0 | | 57 062,50 | |
| ограждение газона | м.п. | | 112 | установка | | 125 250,09 | | 0,0 | | 125 250,09 | |
| резиновое покрытие | м.кв. | | 150 | устройство | | 359 179,91 | | 0,0 | | 359 179,91 | |
| газон | м.кв. | | 255 | капитальный ремонт | | 93 666,23 | | 0,0 | | 93 666,23 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 371 208,75** | | **0,00** | | **1 371 208,75** | |
| 7 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | | **52** | 1900 | | плиточное покрытие | м.кв. | | 50 | устройство | | 120 097,57 | | 0,0 | | 120 097,57 | |
| бортовой камень | м.п. | | 102 | установка | | 81 229,80 | | 0,0 | | 81 229,80 | |
| цветочн. Вазон | шт | | 3 | установка | | 14 277,49 | | 0,0 | | 14 277,49 | |
| диван парковый | шт | | 4 | установка | | 45 650,00 | | 0,0 | | 45 650,00 | |
| площадка из высевки | м.кв. | | 16 | устройство | | 29 664,82 | | 0,0 | | 29 664,82 | |
| МАФ | шт | | 1 | установка | | 29 025,00 | | 0,0 | | 29 025,00 | |
| резиновое покрытие | м.кв. | | 40 | устройство | | 95 458,97 | | 0,0 | | 95 458,97 | |
| спорт. Оборуд. | шт | | 4 | установка | | 154 012,49 | | 0,0 | | 154 012,49 | |
| ремонт газона | м.кв. | | 100 | устройство | | 36 731,84 | | 0,0 | | 36 731,84 | |
| урны | шт | | 7 | установка | | 27 912,52 | | 0,0 | | 27 912,52 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **634 060,50** | | **0,00** | | **634 060,50** | |
| 8 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | | **53** | 6 000,0 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 2154 | ремонт | | 2 363 049,08 | | 0,0 | | 2 363 049,08 | |
| проезжая часть | м.кв. | | 47 | расширение | | 68 115,63 | | 0,0 | | 68 115,63 | |
| газон | м.кв. | | 40 | ремонт | | 14 692,75 | | 0,0 | | 14 692,75 | |
| итого |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **2 445 857,46** | | **0,00** | | **2 445 857,46** | |
| 9 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | | **45** | 1900 | | АБП с заменой бортового камня | кв.м. | | 397 | ремонт | | 609 900,63 | | 0,0 | | 609 900,63 | |
| проезжая часть | м.кв. | | 97 | расширение | | 104 312,34 | | 0,0 | | 104 312,34 | |
| тропиночная сеть | кв.м. | | 15 | устройство | | 16 462,43 | | 0,0 | | 16 462,43 | |
| скамья | шт | | 2 | установка | | 17 300,00 | | 0,0 | | 17 300,00 | |
| диван парковый | шт | | 4 | установка | | 45 650,00 | | 0,0 | | 45 650,00 | |
| урна | шт | | 10 | установка | | 39 875,03 | | 0,0 | | 39 875,03 | |
| маф | шт | | 5 | установка | | 348 426,32 | | 0,0 | | 348 426,32 | |
| площадка д/сушки белья | шт | | 1 | устройство | | 114 426,02 | | 0,0 | | 114 426,02 | |
| площадка из высевки | кв.м. | | 16 | устройство | | 28 450,08 | | 0,0 | | 28 450,08 | |
| резиновое покрытие на детской площадке | кв.м. | | 135 | устройство | | 324 001,19 | | 0,0 | | 324 001,19 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 648 804,04** | | **0,00** | | **1 648 804,04** | |
| 10 | поселение Рязановское | ул. Троицкая | | **д.2/1** | 5000 | | резиновое покрытие на детской площадке | кв.м. | | 161 | устройство | | 386 425,95 | | 0,0 | | 386 425,95 | |
| бортовой камень | м.п. | | 114 | установка | | 92 678,51 | | 0,0 | | 92 678,51 | |
| установка МАФОВ | шт | | 7 | установка | | 709 149,93 | | 0,0 | | 709 149,93 | |
| установка спортивного оборудования | шт. | | 2 | установка | | 239 399,98 | | 0,0 | | 239 399,98 | |
| ограждение на детской площадке | м.п. | | 47 | установка | | 106 307,13 | | 0,0 | | 106 307,13 | |
| ограждение газонное | м.п. | | 194 | установка | | 214 945,00 | | 0,0 | | 214 945,00 | |
| площадка из отсева | м.кв. | | 16 | устройство | | 29 715,08 | | 0,0 | | 29 715,08 | |
| газон | м.кв. | | 140 | ремонт | | 51 424,57 | | 0,0 | | 51 424,57 | |
| резиновое покрытие на спорт площ | кв.м. | | 114 | устройство | | 273 388,10 | | 0,0 | | 273 388,10 | |
| плиточное покрытие | кв.м. | | 141 | устройство | | 235 585,60 | | 0,0 | | 235 585,60 | |
| диваны парковые | шт | | 6 | установка | | 68 474,94 | | 0,0 | | 68 474,94 | |
| скамейки | шт. | | 6 | установка | | 51 900,00 | | 0,0 | | 51 900,00 | |
| урны | шт. | | 12 | установка | | 47 850,04 | | 0,0 | | 47 850,04 | |
| АБП | кв.м. | | 1810 | ремонт | | 1 080 376,14 | | 0,0 | | 1 080 376,14 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **3 587 620,97** | | **0,00** | | **3 587 620,97** | |
| 11 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1 Мая | | **11** | 2400 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 1520 | ремонт | | 1 302 914,82 | | 0,0 | | 1 302 914,82 | |
| проезжая часть | м.кв. | | 162,5 | расширение | | 278 963,54 | | 0,0 | | 278 963,54 | |
| дорожно-тропиночная сеть | м.кв. | | 67 | устройство | | 82 177,01 | | 0,0 | | 82 177,01 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 664 055,36** | | **0,00** | | **1 664 055,36** | |
| 12 |  | пос. Фабрики им. 1-го Мая, мкрн. "Гора" | |  | 8285 | | дорожно-тропиночная сеть | м.кв. | | 469 | ремонт | | 736 100,00 | | 736 100,00 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **736 100,00** | | **736 100,00** | |  | |
| 13 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | | **9** | 2000 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 226 | ремонт | | 371 005,058 | | 0,0 | | 371 005,06 | |
| дорожно-тропиночная сеть | м.кв. | | 44 | устройство | | 55 712,40 | | 0,0 | | 55 712,40 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **426 717,46** | | **0,00** | | **426 717,46** | |
| 14 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | | **27** | 2900 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 779 | ремонт | | 932 990,07 | | 0,0 | | 932 990,07 | |
| проезжая часть | м.кв. | | 393 | расширение | | 569 296,19 | | 0,0 | | 569 296,19 | |
| диван парковый | шт | | 4 | установка | | 45 650,03 | | 0,0 | | 45 650,03 | |
| урны | шт | | 4 | установка | | 15 950,00 | | 0,0 | | 15 950,00 | |
| ограждение газона | м.п. | | 126 | установка | | 141 426,52 | | 0,0 | | 141 426,52 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 705 312,81** | | **0,00** | | **1 705 312,81** | |
| 15 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | | **29** | 22 000,0 | | проезжая часть | м.кв. | | 520 | устройство | | 880 807,10 | | 0,0 | | 880 807,10 | |
| бортовой камень | м.п. | | 292 | установка | | 286 797,06 | | 0,0 | | 286 797,06 | |
| парковочные карманы | м.кв. | | 310 | устройство | | 391 648,47 | | 0,0 | | 391 648,47 | |
| газон | м.кв. | | 200 | капитальный ремонт | | 73 463,68 | | 0,0 | | 73 463,68 | |
| абп | м.кв. | | 155 | капитальный ремонт | | 123 631,42 | | 0,0 | | 123 631,42 | |
| дорожно-тропиночная сеть | м.кв. | | 19 | устройство | | 20 870,38 | | 0,0 | | 20 870,38 | |
| резиновое покрытие | м.кв. | | 147 | устройство | | 351 544,07 | | 0,0 | | 351 544,07 | |
| скамьи | шт | | 3 | установка | | 25 950,00 | | 0,0 | | 25 950,00 | |
| урны | шт | | 3 | установка | | 11 962,50 | | 0,0 | | 11 962,50 | |
| спорт. Оборуд. | компл. | | 4 | установка | | 236 725,07 | | 0,0 | | 236 725,07 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **2 403 399,75** | | **0,00** | | **2 403 399,75** | |
| 16 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | | **17** | 3 200,0 | | парковочные карманы | м.кв. | | 91 | устройство | | 119 877,46 | | 0,0 | | 119 877,46 | |
| АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 246 | ремонт | | 265 063,91 | | 0,0 | | 265 063,91 | |
| АБП площадки д/ сушки белья | кв.м. | | 101 | устройство | | 123 371,43 | | 0,0 | | 123 371,43 | |
| оборуд д/сушки белья | шт | | 2 | установка | | 12 307,77 | | 0,0 | | 12 307,77 | |
| скамейки | шт | | 6 | установка | | 51 900,01 | | 0,0 | | 51 900,01 | |
| урны | шт | | 6 | установка | | 23 925,02 | | 0,0 | | 23 925,02 | |
| газон | м.кв. | | 450 | капитальный ремонт | | 165 293,29 | | 0,0 | | 165 293,29 | |
| дорожно-тропиночная сеть | м.кв | | 18 | устройство | | 19 790,97 | | 0,0 | | 19 790,97 | |
| бортовой камень | м.п. | | 88 | установка | | 72 310,06 | | 0,0 | | 72 310,06 | |
| резиновое покрытие на детской площадке | м.кв. | | 207 | устройство | | 497 140,89 | | 0,0 | | 497 140,89 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 350 980,81** | | **0,00** | | **1 350 980,81** | |
| 17 |  | пос. Знамя Октября | | **12** | 4800 | | АБП спортивной площадки | кв.м. | | 72 | устройство | | 96 677,54 | | 96 677,54 | | 0,0 | |
| дорожно тропиночная сеть | кв.м. | | 28 | устройство | | 34 289,90 | | 34 289,90 | | 0,0 | |
| абп | м.кв. | | 157 | капитальный ремонт | | 99 570,76 | | 99 570,76 | | 0,0 | |
| парковочные карманы | м.кв. | | 120 | устройство | | 140 891,59 | | 140 891,59 | | 0,0 | |
| бортовой камень | м.п. | | 170 | установка | | 142 629,26 | | 142 629,26 | | 0,0 | |
| урна | шт | | 6 | установка | | 23 925,00 | | 23 925,00 | | 0,0 | |
| резиновое покрытие на детской площадке | кв.м. | | 225 | устройство | | 541 643,11 | | 541 643,11 | | 0,0 | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 079 627,15** | | **1 079 627,15** | | **0,00** | |
| 18 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | | **10** | 1100 | | резиновое покрытие | м.кв | | 140 | устройство | | 333 409,61 | | 0,0 | | 333 409,61 | |
| бортовой камень | м.п. | | 48 | установка | | 39 022,49 | | 0,0 | | 39 022,49 | |
| дорожно-тропиночная сеть | м.кв | | 3,5 | устройство | | 4 170,55 | | 0,0 | | 4 170,55 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **376 602,66** | | **0,00** | | **376 602,66** | |
| 19 | поселение Рязановское | пос. Ерино | | **1** | 10 675,0 | | резиновое покрытие | м.кв. | | 142,5 | устройство | | 341 734,77 | | 0,0 | | 341 734,77 | |
| площадка на отсеве | м.кв. | | 16 | устройство | | 29 863,99 | | 0,0 | | 29 863,99 | |
| МАФ | шт | | 4 | установка | | 380 237,50 | | 0,0 | | 380 237,50 | |
| проезжая часть | м.кв. | | 30 | расширение | | 37 558,08 | | 0,0 | | 37 558,08 | |
| спорт МАФ | шт | | 2 | установка | | 68 739,00 | | 0,0 | | 68 739,00 | |
| дорожно-тропиночная сеть | м.кв | | 28,5 | устройство | | 31 323,19 | | 0,0 | | 31 323,19 | |
| дорожно-тропиночная сеть | м.кв | | 359 | устройство | | 423 150,56 | | 0,0 | | 423 150,56 | |
| бортовой камень | м.п. | | 856 | устройство | | 547 577,09 | | 0,0 | | 547 577,09 | |
| газон | м.кв | | 500 | капитальный ремонт | | 183 659,25 | | 0,0 | | 183 659,25 | |
| бортовой камень | м.п. | | 20 | установка | | 16 259,36 | | 0,0 | | 16 259,36 | |
| резиновое покрытие (спорт. площ) | м.кв. | | 24 | устройство | | 57 131,47 | | 0,0 | | 57 131,47 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **2 117 234,27** | | **0,00** | | **2 117 234,27** | |
| 20 | поселение Рязановское | пос. Ерино | | **3** | 10 930,0 | | парковочные карманы | м.кв. | | 165 | устройство | | 159 475,01 | | 0,0 | | 159 475,01 | |
| АБП с заменой бортового камня | м.кв | | 417 | ремонт | | 367 269,51 | | 0,0 | | 367 269,51 | |
| спорт оборуд. | шт | | 1 | установка | | 17 362,50 | | 0,0 | | 17 362,50 | |
| резиновое покрытие на спорт. площадке | кв.м. | | 360 | устройство | | 891 896,90 | | 0,0 | | 891 896,90 | |
| сетчатое ограждение 3д высотой 4м. | м.п. | | 78 | устройство | | 395 772,00 | | 0,0 | | 395 772,00 | |
| резиновое покрытие | м.кв. | | 160 | устройство | | 385 641,18 | | 0,0 | | 385 641,18 | |
| площадка на отсеве | м.кв. | | 16 | устройство | | 29 664,82 | | 0,0 | | 29 664,82 | |
| МАФ | шт | | 5 | установка | | 499 625,00 | | 0,0 | | 499 625,00 | |
| урны | шт | | 2 | установка | | 7 975,01 | | 0,0 | | 7 975,01 | |
| скамья | шт | | 3 | установка | | 25 950,01 | | 0,0 | | 25 950,01 | |
| диван парковый | шт | | 4 | установка | | 45 650,00 | | 0,0 | | 45 650,00 | |
| резиновое покрытие(гимнаст. площ) | м.кв. | | 90 | устройство | | 228 111,24 | | 0,0 | | 228 111,24 | |
| МАФ спортивные | шт | | 4 | установка | | 232 800,01 | | 0,0 | | 232 800,01 | |
| асфальтовое покрытие (площадка д/скейтборда) | м.кв. | | 370 | устройство | | 425 273,89 | | 0,0 | | 425 273,89 | |
| оборудование для скейтпарка | шт | | 3 | установка | | 1 525 120,61 | | 0,0 | | 1 525 120,61 | |
| скамья | шт | | 3 | установка | | 25 950,01 | | 0,0 | | 25 950,01 | |
| газоны | м.кв. | | 600 | ремонт | | 220 391,08 | | 0,0 | | 220 391,08 | |
| тротуары | м.кв | | 18 | устройство | | 20 689,25 | | 0,0 | | 20 689,25 | |
| бортовой камень | м.п. | | 244 | установка | | 198 364,46 | | 0,0 | | 198 364,46 | |
| абп тротуаров | м.кв. | | 673 | ремонт | | 316 608,58 | | 0,0 | | 316 608,58 | |
| дорожно-тропиночная сеть | м.кв | | 6 | устройство | | 6 584,92 | | 0,0 | | 6 584,92 | |
| бортовой камень | м.п. | | 60 | установка | | 48 778,13 | | 0,0 | | 48 778,13 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **6 074 954,10** | | **0,00** | | **6 074 954,10** | |
| 21 | поселение Рязановское | пос. Ерино | | **4** | 7 927,0 | | парковочные карманы | м.кв. | | 355 | устройство | | 481 647,85 | | 0,0 | | 481 647,85 | |
| АБП с заменой бортового камня | м.кв | | 464 | ремонт | | 416 086,46 | | 0,0 | | 416 086,46 | |
| диван парковый | шт | | 6 | установка | | 68 475,00 | | 0,0 | | 68 475,00 | |
| газон | м.кв | | 300 | ремонт | | 110 195,53 | | 0,0 | |  | |
| тропиночная сеть | м.кв | | 195 | устройство | | 229 039,38 | | 0,0 | | 229 039,38 | |
| бортовой камень | м.п. | | 260 | установка | | 211 371,95 | | 0,0 | | 211 371,95 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 516 816,16** | | **0,00** | | **1 516 816,16** | |
| 22 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | | **23** | 1 800,0 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 292 | ремонт | | 415 127,67 | | 415 127,67 | | 0,0 | |
| проезжая часть | м.кв. | | 179 | расширение | | 235 352,42 | | 235 352,42 | | 0,0 | |
| ограждение газона | м.п. | | 92 | установка | | 102 586,84 | | 102 586,84 | | 0,0 | |
| урны | шт. | | 5 | установка | | 19 937,50 | | 19 937,50 | | 0,0 | |
| диван парковый | шт. | | 4 | установка | | 45 650,00 | | 45 650,00 | | 0,0 | |
| скамейки | шт. | | 4 | установка | | 34 600,00 | | 34 600,00 | | 0,0 | |
| площадка из гранитных высевок | м.кв. | | 48 | устройство | | 73 664,39 | | 73 664,39 | | 0,0 | |
| маф | шт | | 2 | установка | | 75 387,50 | | 75 387,50 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 002 306,32** | | **1 002 306,32** | | **0,00** | |
| 23 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | | **16** | 2 300,0 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 1026 | ремонт | | 1 105 326,00 | | 1 105 326,00 | | 0,0 | |
| парковочные карманы | м.кв. | | 681 | устройство | | 870 220,29 | | 870 220,29 | | 0,0 | |
| дорожно-тропиночная сеть | м.кв. | | 117 | устройство | | 128 560,43 | | 128 560,43 | | 0,0 | |
| бортовой камень | м.п. | | 150 | установка | | 121 945,37 | | 121 945,37 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **2 226 052,09** | | **2 226 052,09** | | **0,00** | |
| 24 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | | **22** | 2 900,0 | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | | 1174 | ремонт | | 1 118 293,24 | | 1 118 293,2 | | 0,0 | |
| проезжая часть | м.кв. | | 386 | расширение | | 492 126,27 | | 492 126,3 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **1 610 419,51** | | **1 610 419,51** | | **0,00** | |
| 25 | поселение Рязановское | дер. Студенцы | |  | 700 | | дорожно-тропиночная сеть | м.кв. | | 35 | устройство | | 100 000,00 | | 100 000,0 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **100 000,00** | | **100 000,0** | | 0,0 | |
| 26 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая "Аллея Ветеранов" | |  | 1900 | | газоны | м.кв. | | 500 | ремонт | | 100 000,00 | | 100 000,0 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **100 000,00** | | **100 000,0** | | 0,0 | |
| 27 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября, пос. Фабрики им. 1-го Мая, пос. Ерино, пос. Остафьево | |  |  | | АБП |  | | 350 | ремонт | | 200 000,00 | | 200 000,0 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **200 000,00** | | **200 000,0** | | 0,0 | |
| 28 | поселение Рязановское | пос. Ерино | | 8 | 11185 | | дорожно-тропиночная сеть | м.кв. | | 220 | устройство | | 240 000,00 | | 240 000,0 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **240 000,00** | | **240 000,0** | | 0,0 | |
| 29 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | |  | 4900 | | лестница, тротуар | м.кв. | | 340 | устройство | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,0 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **3 000 000,00** | | **3 000 000,0** | | 0,0 | |
| 30 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая- дер. Мостовское | |  | 8400 | | дорожно-тропиночная сеть | м.п. | | 1300 | устройство | | 3 032 575,00 | | 3 032 575,0 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **3 032 575,00** | | **3 032 575,0** | | 0,0 | |
| 31 | поселение Рязановское | пос. Ерино, ул. Высокая д.2 | |  | 2972 | | плиточное покрытие | м.кв. | | 90 | ремонт | | 180 000,00 | | 180 000,0 | | 0,0 | |
| **итого** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | 180 000,00 | | 180 000,0 | | 0,0 | |
| 32 |  | строительный контроль | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 489 460,0 | | 0,0 | |
| **Итого по разделам** | |  | |  | 140 574,0 | |  |  | |  |  | | **48 215 540,07** | | **16 065 540,07** | | **32 150 000,00** | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| И.о. первого заместителя главы Администрации И.Г. Спиридонов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2016-2017 год** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **№ п.п.** | **Муниципальное образование** | **Улица** | **дом** | | **Общая площадь дворовой территории, кв.м** | | | **Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории** | **Ед. измер.** | **Кол-во** | **Вид выполняемых работ** | **План по программе, руб.** | **2016 год** | | **2017 год** | | |
| **В том числе средства муниципального образования, руб** | **Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб** | **В том числе средства муниципального образования, руб** | **Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб** | |
| 1 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | **7** | | 2900 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1100 | ремонт | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **1 700 000** | **0** | 0 | **0** | 0 | |
| 2 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | **47** | | 2400 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1600 | ремонт | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |  | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **2 000 000** | **0** | **2 000 000** | **0** | 0 | |
| 3 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая | **51** | | 6 100,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 2000 | ремонт | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **3 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 4 | поселение Рязановское | деревня, Мостовское | **2** | |  | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 380 | ремонт | 442 000 | 0 | 442 000 | 0 | 0 | |
| резиновое покрытие | м.кв. | 110 | устройство | 264 000 | 0 | 264 000 | 0 | 0 | |
| МАФ | шт | 4 | установка | 494 000 | 0 | 494 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **1 200 000** | **0** | **1 200 000** | **0** | **0** | |
| 5 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **7** | | 5 100,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 500 | ремонт | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **600 000** | **0** | **0** | **0** | **600 000** | |
| 6 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **8** | | 11 168,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 980 | ремонт | 1 370 000 |  | 1 370 000 | 0 | 0 | |
| проезжая часть | м.кв. | 400 | расширение | 1 100 000 |  | 1 100 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **2 470 000** | **0** | **2 470 000** | **0** |  | |
| 7 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **11,13,16,20** | | 21 379,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 3150 | ремонт | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **4 400 000** | 0 | 0 | 0 | **4 400 000** | |
| 8 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **10** | | 3 103,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 800 | ремонт | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **1 200 000** | 0 | **1 200 000** | 0 | 0 | |
| 9 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **15** | | 6 975,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1000 | ремонт | 2 195 000 | 0 | 2 195 000 | 0 | 0 | |
| проезжая часть | м.кв. | 330 | расширение | 495 000 | 0 | 495 000 | 0 | 0 | |
| резиновое покрытие | м.кв. | 200 | устройство | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **3 230 000** |  | **3 230 000** |  |  | |
| 10 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **18** | | 8 309,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1210 | ремонт | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | |
| проезжая часть | м.кв. | 170 | расширение | 238 000 | 0 | 238 000 | 0 | 0 | |
| резиновое покрытие | м.кв. | 260 | устройство | 567 000 | 0 | 567 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **2 705 000** |  | **2 705 000** |  |  | |
| 11 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **26** | | 4 974,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 830 | ремонт | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **1 250 000** |  | **1 250 000** | 0 | 0 | |
| 12 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **30** | | 8 728,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 780 | ремонт | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **1 180 000** |  | **1 180 000** |  | 0 | |
| 13 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **19** | | 16 759,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 2727 | ремонт | 3 220 000 | 0 | 3 220 000 | 0 | 0 | |
| МАФ | шт | 5 | установка | 800 000 |  | 800 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **4 020 000** |  | **4 020 000** | 0 | 0 | |
| 14 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **21** | | 5 885,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 702 | ремонт | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **1 400 000** |  | **0** |  | **1 400 000** | |
| 15 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **22** | | 7 399,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1600 | ремонт | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **2 000 000** |  | **0** |  | **2 000 000** | |
| 16 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **25** | | 21 548,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1210 | ремонт | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **1 500 000** |  | **1 500 000** |  | **0** | |
| 17 | поселение Рязановское | пос. Ерино | **5** | | 3 345,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 1144 | ремонт | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | |
| проезжая часть | м.кв. | 580 | расширение | 924 000 | 0 | 924 000 | 0 |  | |
| резиновое покрытие | м.кв. | 240 | устройство | 576 000 | 0 | 576 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **3 600 000** |  | **3 600 000** | 0 | **0** | |
| 18 | поселение Рязановское | пос. Ерино | **6** | | 3 345,0 | | | проезжая часть | м.кв. | 500 | устройство | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |  | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **1 200 000** |  | **1 200 000** |  | **0** | |
| 19 | поселение Рязановское | пос. Ерино | **9** | | 8 866,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 600 | ремонт | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | |
| проезжая часть | м.кв. | 200 | расширение | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | |
| мягкое покрытие | м.кв. | 150 | устройство | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | |
| проезжая часть | м.кв. | 500 | устройство | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **2 650 000** |  | **2 650 000** |  | **0** | |
| 20 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | **7** | | 2 434,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 350 | ремонт | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **450 000** |  | **450 000** |  | **0** | |
| 21 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | **9** | | 1 200,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 480 | ремонт | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | 800 000 |  | **0** |  | **800 000** | |
| 22 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | **1** | | 2 132,0 | | | МАФ | шт | 4 | установка | 45 650 | 0 | 45 650 | 0 |  | |
| резиновое покрытие (гимнаст. площ) | м.кв. | 150 | устройство | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | |
| МАФ спортивные | шт | 4 | установка | 264 350 | 0 | 264 350 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **700 000** |  | **700 000** |  | **0** | |
| 23 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | **18** | | 1 784,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 264 | ремонт | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **750 000** |  | **750 000** |  | **0** | |
| 24 | поселение Рязановское | пос. Остафьево | **19** | | 2 651,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 290 | ремонт | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **750 000** |  | **750 000** |  | **0** | |
| 25 | поселение Рязановское | деревня, Мостовское |  | |  | | | резиновое покрытие | м.кв. | 110 | устройство | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 264 000 | |
| МАФ | шт | 4 | установка | 236 000 | 0 | 0 | 0 | 236 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **500 000** | **0** |  | **0** | **500 000** | |
| 26 | поселение Рязановское | деревня, Молодцы |  | |  | | | резиновое покрытие | м.кв. | 120 | устройство | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | |
| МАФ | шт | 4 | установка | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **700 000** | **0** | 0 | **0** | **700 000** | |
| 27 | поселение Рязановское | деревня, Старосырово |  | |  | | | резиновое покрытие | м.кв. | 120 | устройство | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | |
| МАФ | шт | 5 | установка | 535 500 | 0 | 535 500 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **835 500** | **0** | **835 500** | **0** | **0** | |
| 28 | поселение Рязановское | деревня Никульское |  | |  | | | резиновое покрытие | м.кв. | 150 | устройство | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | |
| МАФ | шт | 5 | установка | 325 000 | 0 |  | 0 | 325 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **700 000** | **0** | **0** | **0** | **700 000** | |
| 29 | поселение Рязановское | деревня Андреевское |  | |  | | | резиновое покрытие | м.кв. | 200 | устройство | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
| МАФ | шт | 8 | установка | 500 000 | 0 |  | 0 | 500 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | **1 000 000** | |
| 30 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября |  | |  | | | АБП | м.кв. | 890 | текущий ремонт | 500 000 | 200 000 | 0 | 300 000 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **500 000** | **200 000** | **0** | **300 000** | **0** | |
| 31 | поселение Рязановское | пос. Знамя Октября | **26,30,19** | | 4 000,0 | | | АБП с заменой бортового камня | м.кв. | 900 | ремонт | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **1 400 000** |  | **1 400 000** |  | **0** | |
| 31 | поселение Рязановское | пос. Фабрики им. 1-го Мая (парк) |  | |  | | | плиточное покрытие | м.кв. | 1700 | кап. Ремонт | 5 100 000 | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 | |
| бортовой камень | м.п. | 1900 | устройство | 1 673 000 |  | 0 |  | 1 673 000 | |
| МАФ | шт | 15 | установка | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
| резиновое покрытие (гимнаст. площ) | м.кв. | 200 | устройство | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | |
| МАФ спортивные | шт | 6 | установка | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
| деревья | шт | 300 | обрезка | 690 000 |  | 0 |  | 690 000 | |
| резиновое покрытие (детская площ.) | м.кв. | 300 | устройство | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 840 000 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **9 623 000** |  | **0** | **0** | **9 623 000** | |
| 33 | поселение Рязановское | пос. Ерино, ул. Высокая | **8,3а** | |  | | | парковочные карманы | м.кв. | 500 | устройство | 1 069 000 | 0 | 0 | 1 069 000 | 0 | |
|  |  |  | |  | | | проезжая часть | м.кв. | 500 | устройство | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | |
| **итого** |  |  | |  | | |  |  |  |  | **2 669 000** |  | **0** | **2 669 000** | **0** | |
| 34 | поселение Рязановское | пос. Ерино, ул. Высокая (парковка у школы) | **2** | |  | | | АБП | м.кв. | 800 | ремонт | 623 000 | 623 000 | 0 | 0 | 0 | |
| **итого** |  |  | | **162 484** | | |  |  |  |  | **623 000** | **623 000** | **0** | 0 | **0** | |
| 35 | **строительный контроль** | | | |  | | |  |  |  |  |  | **377 000** | 0 | **331 000** | 0 | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Итого по разделам** | | | | |  |  |  |  |  |  | **64 013 500** | **1 200 000** | **33 090 500** | **3 300 000** | **26 423 000** | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | И.о. первого заместителя главы Администрации И.Г. Спиридонов | | | | | | | | | | | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Количество | сумма | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. |
| 1 | Санитарное содержание дворовых территорий поселков и деревень | расчет | согласно технического задания | 85 814 526 | 0 | 25 814 526 | 0 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| 2 | Хозтовары для проведения субботников | шт | расчет | 650 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 250 000 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | м.куб. | расчет | 650 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 250 000 |
| 4 | Обработка мест массового отдыха (газоны) от клещей и дезинсекция | расчет | согласно технического задания | 870 000 | 0 | 280 000 | 0 | 290 000 | 0 | 300 000 |
|  | **Итого** |  |  | **87 984 526** | **0** | **26 494 526** | **0** | **30 690 000** | **0** | **30 800 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о. первого заместителя главы Администрации И.Г. Спиридонов | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Озеленение территории поселения Рязановское | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Количество | сумма | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. |
| 1 | Омолаживающая санитарная обрезка, удаление сухих и аварийных деревьев в деревнях и пос. Фабрики им. 1-го Мая, пос. Знамя Октября, пос. Остафьево, пос. Ерино | расчет | согласно технического задания | 4 000 000 |  | 2 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 2 | Преобретение деревьев и рассады на клумбы | шт | расчет | 600 000 |  | 400 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |
| 3 | Ремонт газонов | расчет | согласно технического задания | 510 000 |  | 300 000 |  | 110 000 |  | 100 000 |
| 4 | Удаление борщевика | расчет | согласно технического задания | 420 000 |  | 140 000 |  | 140 000 |  | 140 000 |
|  | **Итого** |  |  | **5 530 000** | **0** | **2 840 000** | **0** | **1 350 000** | **0** | **1 340 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о. первого заместителя главы Администрации И.Г. Спиридонов | | | | | |  |  |  |  |
| 6. Модернизация и ремонт мусоросборочных площадок | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Количество | сумма | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. |
| 1 | Ремонт мусоросборочных площадок | расчет | согласно технического задания | 900 000 | 0 | 500 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 2 | Устройство мусоросборочных площадок | расчет | согласно технического задания | 1 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 3 | Преобретение мусорных контейнеров, расходных материалов (мешки, крышки) и урн | шт | расчет | 1 400 000 | 0 | 550 000 | 0 | 400 000 | 0 | 450 000 |
|  | **Итого** |  |  | **3 600 000** | **0** | **1 550 000** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 050 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о. первого заместителя главы Администрации И.Г. Спиридонов | | | | | |  |  |  |  |
| 7. Прочие мероприятия благоустройства | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Количество | сумма | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. |
| 1 | Отлов собак | гол. | расчет | 1 650 000 |  | 550 000 |  | 550 000 |  | 550 000 |
| 2 | Пректирование охранной санитарной зоны колодцев | расчет | согласно технического задания | 2 250 000 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
|  | Устройство охранной санитарной зоны колодцев | расчет | согласно технического задания | 450 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
|  | Паспортизация дворовых территорий пос. Остафьево, пос. Фабрики им. 1-го Мая | расчет | согласно технического задания | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Преобретение плодородного грунта (чернозем) | м.куб. | расчет | 670 000 | 0 | 270 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
|  | Исследование качества питьевой воды в колодцах (нецентрализованного водоснабжения) | расчет | согласно технического задания | 300 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
|  | Исследование водоемов на присутствие вирусов | расчет | согласно технического задания | 200 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
|  | Проектирование улично-дорожной сети в деревнях и поселках (Мостовское,Тарасово, пос. Фабрики им. 1-го Мая- школа Остафьево) | расчет | согласно технического задания | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  |  | **9 520 000** | **0** | **5 920 000** | **0** | **1 750 000** | **0** | **1 850 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о. первого заместителя главы Администрации И.Г. Спиридонов | | | | | |  |  |  |  |